| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN(*)

* Đồ án tốt nghiệp    * Khóa luận tốt nghiệp    * Thực tập tốt nghiệp

Đợt 1 năm học: 2026 - 2027

Ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm        Khoa: Công Nghệ Thông Tin

(Sinh viên thực hiện báo cáo định kỳ cho cán bộ hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: Phan Minh Trọng, Hồ Hoàng Như Ý.

MSSV: KTPM2411047, KTPM2411004.    Khóa: 2024.

Ngành đào tạo: Kỹ Thuật Phần Mềm.    Khoa: Công Nghệ Thông Tin.

Tên đề tài: “Hệ thống quản lý ký túc xá trường Đại học Kanto”.

Thời gian thực hiện đề tài: Tuần 8, từ ngày 26/10/2026 đến ngày 01/11/2026.

Cán bộ hướng dẫn: Trịnh Thanh Duy.

Lần báo cáo thứ: 7.

1. Công việc đã thực hiện

| Thời gian | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Từ 26/10/2026 đến 27/10/2026 | Rà soát, hoàn thiện các nhóm chức năng chính: đăng nhập, phân quyền, đăng ký lưu trú, quản lý sinh viên, hợp đồng và thanh lý hợp đồng. | Kiểm tra luồng Route → Controller → Model → View; giữ các điều kiện phân quyền, kiểm tra dữ liệu và công nợ. |
| Từ 27/10/2026 đến 28/10/2026 | Rà soát nhóm hóa đơn, thanh toán và tiện ích: tra cứu/xác nhận hóa đơn, QR mô phỏng, điện nước, sự cố, thông báo và thống kê. | Các luồng tương ứng đã có trong mã nguồn; QR được xác định là thanh toán mô phỏng, chưa phải tích hợp ngân hàng thật. |
| Từ 28/10/2026 đến 29/10/2026 | Rà soát tác vụ định kỳ lập hóa đơn và chatbot hỗ trợ; kiểm tra prepared statement, transaction, CSRF và phân quyền. | Giữ lại các cơ chế bảo vệ và cấu trúc xử lý hiện có; tiếp tục kiểm thử local theo từng Use Case. |
| Từ 29/10/2026 đến 30/10/2026 | Kiểm tra cú pháp PHP và kiểm thử frontend JavaScript sau khi sửa lỗi, tối ưu hóa. | 131/131 file PHP đạt kiểm tra lint; 12/12 kiểm thử frontend đạt. |
| Từ 30/10/2026 đến 31/10/2026 | Rà soát tài liệu báo cáo; cập nhật Chương 2, lập bản thảo Chương 3 và tổng hợp minh chứng tiến độ tuần 8. | Có bản thảo Chương 3 và báo cáo tuần 8. Kiểm thử tích hợp có CSDL chưa chốt vì WAMP/MySQL chưa bật tại thời điểm lập báo cáo. |

2. Kế hoạch công việc tiếp theo

| Thời gian | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Từ 01/11/2026 đến 02/11/2026 | Bật WAMP/MySQL, chạy lại tests/run.php và các kiểm thử nghiệp vụ dùng CSDL; ghi nhận chính xác PASS/FAIL. | Có số liệu kiểm thử runtime hiện tại để bổ sung vào Chương 3. |
| Từ 02/11/2026 đến 04/11/2026 | Hoàn thiện Chương 3 bằng kết quả kiểm thử, ảnh giao diện sản phẩm và nhận xét mức độ ổn định. | Chương 3 có đầy đủ kết quả, minh chứng và phần đánh giá. |
| Từ 04/11/2026 đến 07/11/2026 | Viết Chương 4, kết luận, hạn chế, hướng phát triển; hoàn thiện phụ lục và tài liệu tham khảo. | Bộ báo cáo đủ các phần chính theo hướng dẫn chung. |
| Từ 07/11/2026 đến 10/11/2026 | Đồng bộ Use Case, Business Rules, Sequence Diagram, ERD, Wireframe và mã nguồn hiện hành. | Tài liệu mô tả nhất quán với hệ thống và giảm nội dung còn lệch. |
| Từ 11/11/2026 đến 15/11/2026 | Đóng gói mã nguồn, kiểm tra hướng dẫn cài đặt, hoàn thiện slide và kịch bản demo. | Sẵn sàng nộp báo cáo, source code và trình bày sản phẩm. |

3. Đề xuất và kiến nghị (nếu có):

Đề nghị cán bộ hướng dẫn góp ý về phạm vi minh họa Chương 3 và cách trình bày chức năng thanh toán QR mô phỏng trong phạm vi Đồ án 1.

| CÁN BỘ HƯỚNG DẪN | SINH VIÊN THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2026

(*) Báo cáo được cập nhật đầy đủ thông tin:

- Tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch đã được thống nhất giữa CBHD và SV;

- Nội dung thực hiện theo quy định tại Điều 11 Khoản 1 Điểm c và Khoản 3 Điểm c: nội dung báo cáo giữa CBHD và SV sau khi được giao đề tài: trong 3 tuần đầu trao đổi/báo cáo mỗi tuần; từ tuần 4: định kỳ 2 tuần/lần hoặc khi cần hỗ trợ.